星火档案创意网站设计方案

参赛主题  长征万里，薪火千秋    ｜    方向  创意网站

以现有首页和资料库为基础，做一段可探索的长征视觉叙事。先完成时间、路线、事件联动的核心体验，再扩展后台；资料库承担来源支撑与延伸阅读。

一  现有基础与设计重点

已有两页网站、12个可点击路线节点、多路红军示意，以及含156条记录的搜索筛选资料库。继续沿用红色、深色、纸感与山河意象，保留概念插画的非历史照片标识。

核心创意：同一时刻，不同征途。用户切换部队、拖动时间轴或点击事件，路线高亮、场景画面与事件说明同步变化，理解各部队的不同经历与最终会师。路线示意与精确地理轨迹应明确区分。

二  页面与交互方案

三  技术范围与可扩展性

| 层次 | 首版必做 | 后续可选 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | HTML、CSS、JavaScript；实现路线与时间联动、深链接、菜单、响应式和加载优化。 | 按需要迁移Vue或React；增加场景转场、阅读进度保存。 |
| 数据层 | 把内嵌记录整理为JSON，统一事件ID、时间、地点、部队、摘要、来源及关联素材。 | 增加路线点位、人物关系与核验日期，支持更多专题复用。 |
| 后端 | 首版可不开发，静态部署即可演示全部核心体验。 | 提供事件与来源查询API、内容管理及发布功能；可用Node.js实现。 |
| 数据库 | 首版不必引入，JSON足够支撑当前规模。 | 有后台维护需求时用SQLite，保存事件、部队、来源、素材及关联关系；扩大后可迁移PostgreSQL。 |

实施原则：前端统一通过数据读取模块取数，便于以后将JSON替换为API。地图、动画等功能库须注明用途，避免使用赛事禁止的预设样式库。

四  后续工作顺序

1  先修通：修复档案页移动菜单、筛选与详情同步；实现首页事件直达对应档案；核验核心节点及来源。

2  做核心：完成中央红军时间与路线联动，补部队字段及对应素材，再扩展多路会师展示。

3  做精细：打磨五章视觉与交互反馈，压缩图片、拆分重复内嵌数据，检查小屏和慢网体验。

4  做提交：按声明尺寸及Chrome 129验证；补README.MD、设计说明、依赖用途和素材来源，整理完整及匿名版本。核心体验稳定后，再考虑后台加分项。